HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

# Số:

DỰ ÁN	:

HẠNG MỤC	:

ĐỊA ĐIỂM	:

# Giữa

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SOLUTIONS

Số 6/32 đường số 35, Khu dân cư Cát Lái, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

# Và

CÔNG TY TNHH ………

Địa chỉ ….

Tháng ...... năm 20.....

DANH MỤC HỢP ĐỒNG

| ĐIỀU/ KHOẢN | NỘI DUNG |
| --- | --- |
|  | Các căn cứ ký kết hợp đồng |
|  | Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng |
| ĐIỀU 1 | HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN |
| ĐIỀU 2 | ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI |
| ĐIỀU 3 | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG |
| ĐIỀU 4 | THỜI HẠN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC |
| ĐIỀU 5 | ĐIỀU KHOẢN CHUNG |
| PHẦN 1 | ĐIỀU KIỆN RIÊNG |
| PHẦN 2 | ĐIỀU KIỆN CHUNG |
| ĐIỀU 1 | AM HIỂU TÀI LIỆU CỦA HỢP ĐỒNG |
| ĐIỀU 2 | NỘI DUNG CÔNG VIỆC |
| ĐIỀU 3 | TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG, CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH THI CÔNG |
| ĐIỀU 4 | ĐƠN GIÁ VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG |
| ĐIỀU 5 | CÁC TIỆN ÍCH CÔNG TRƯỜNG |
| ĐIỀU 6 | PHÁT SINH VÀ THAY ĐỔI |
| ĐIỀU 7 | ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU |
| ĐIỀU 8 | TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN |
| ĐIỀU 9 | QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN |
| ĐIỀU 10 | CÁC ĐIỀU KHOẢN PHẠT, LÀM LẠI, KHẮC PHỤC VÀ SỬA CHỮA SAI SÓT/VI PHẠM: |
| ĐIỀU 11 | TẠM DỪNG, CHẤM DỨT, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG |
| ĐIỀU 12 | BẢO HÀNH |
| ĐIỀU 13 | BẤT KHẢ KHÁNG |
| ĐIỀU 14 | THÔNG TIN VÀ THÔNG BÁOXỬ LÝ KHI CÓ TRANH CHẤP |
| ĐIỀU 15 | QUY TẮC ỨNG XỬ, CHỐNG HỐI LỘ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN |
| ĐIỀU 16 | XỬ LÝ KHI CÓ TRANH CHẤP |
| ĐIỀU 17 | SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỢP ĐỒNG |

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Số:

| Hạng mục | : |
| --- | --- |
| Địa điểm | : |

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày ..… tháng …... năm 20…. tại Văn phòng Công ty TNHH Xây dựng Solutions, chúng tôi gồm:

BÊN GIAO THẦU (Bên A):  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SOLUTIONS

Địa chỉ trụ sở chính	: Số 6/32 đường số 35, Khu dân cư Cát Lái, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí 		Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên hệ	: Tầng 23, Tòa nhà Victory, số 12, đường Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố 		Hồ Chí 	Minh, Việt Nam

Điện thoại	: (84-28) 54 103 104

Số tài khoản	: 					 tại  Ngân hàng   :

Mã số thuế 	: 0313891900

Người đại diện	: Ông/Bà 				Chức vụ:

BÊN NHẬN THẦU (Bên B): CÔNG TY ..........

Địa chỉ	   :

Điện thoại	   :				Fax :

Số tài khoản       		:

Mã số thuế 	   :

Người đại diện	   : Ông/Bà 			Chức vụ :

Sau khi bàn bạc, đọc và tìm hiểu rõ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, Bên B khảo sát thực tế mặt bằng thi công tại Công trình cho thấy mặt bằng đạt và đáp ứng đầy đủ điều kiện để thi công, hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng Gói thầu: ……………. với các điều khoản sau:

# HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

## Hồ sơ Hợp đồng là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng, bao gồm các tài liệu Hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý giảm dần như sau:

- Các điều khoản; điều kiện hợp đồng; Phụ lục hợp đồng

- Thư chấp thuận thầu – LOA (nếu có)

- Điều kiện riêng

## Bảng tóm tắt các điều kiện cơ bản

## Bản vẽ thi công, Shopdrawing và mẫu được duyệt

## Phạm vi công việc

## Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy trình thi công

## Bảng tổng hợp đơn giá/ Khối lượng giá trị hợp đồng

## Các tài liệu khác kèm theo của hợp đồng chính

## Các tài liệu trong hồ sơ sơ hợp đồng phải được bổ sung cho nhau và được giải thích theo một cách chung. Nhưng trong trường hợp không có sự nhất quán hoặc không rõ nghĩa/mâu thuẫn nghĩa giữa các tài liệu nói trên, thì việc xem xét ngữ nghĩa được căn cứ theo thứ tự ưu tiên hồ sơ.

## Trong trường hợp có sự khác nhau hoặc không rõ nghĩa/mâu thuẫn nghĩa giữa các điều khoản hoặc do việc quy định của các điều khoản trong các tài liệu, thì những tài liệu được chỉnh sửa trước tiên được xem xét ưu tiên theo thứ tự trên.

# ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

Trong hợp đồng này và các văn bản đính kèm, có liên quan đến Hợp đồng này, các từ và cụm từ được định nghĩa và diễn giải như sau, trừ trường hợp ngữ cảnh đòi hỏi diễn đạt theo một ý nghĩa khác:

## Hợp đồng bao gồm những điều kiện, điều khoản này và các tài liệu theo quy định tại Điều 1 (Hồ sơ hợp đồng).

## Chủ đầu tư là ………………………………. và người thừa kế hoặc người nhận chuyển nhượng hợp pháp theo chức danh này.

## Nhà thầu chính là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SOLUTIONS bao gồm cả những nhân viên được ủy nhiệm, ủy quyền chính thức, tập thể, đại diện được chỉ định bởi chính Solutions cho mục đích thực hiện Hợp đồng.

## Nhà thầu - Bên giao việc - Bên A là CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SOLUTIONS bao gồm cả những nhân viên được ủy nhiệm, ủy quyền chính thức, tập thể, đại diện được chỉ định bởi chính Solutions cho mục đích thực hiện Hợp đồng

## Nhà thầu - Bên nhận việc – Bên B là CÔNG TY ................

## Ngày được hiểu là ngày dương lịch, tháng được hiểu là tháng dương lịch.

## Công trình/công trường ………………………………………………………. – tại …………………….

## Hợp đồng giao thầu chính là Hợp đồng ký số ………………………….. đã được ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu chính ngày ….../….../20……. gồm toàn bộ hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật kèm theo Hợp đồng này.

## Thiết bị của Bên nhận việc/Bên B là toàn bộ thiết bị máy móc và các vật, dụng cụ khác yêu cầu phải có để Bên nhận việc thi công hoàn thành công trình và sửa chữa bất cứ sai sót nào.

## Công việc là toàn bộ nội dung mà Bên B phải thực hiện theo quy định tại Điều kiện riêng của Hợp đồng này và/hoặc theo yêu cầu của Bên A.

## Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

## Thay đổi là sự thay đổi (điều chỉnh) phạm vi công việc, chỉ dẫn kỹ thuật, giá hợp đồng hoặc tiến độ thi công khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A và Chủ đầu tư.

# GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

## 3.1       Tổng giá trị Hợp đồng trọn gói để thực hiện hoàn tất công việc theo hồ sơ Hợp đồng (bao gồm thuế VAT) là  ………….. VNĐ (Bằng chữ: …………... đồng).

## Giá trị hợp đồng tham chiếu theo bảng chi tiết giá trị hợp đồng, bảng phạm vi công việc và các bản vẽ đính kèm.

## 3.2        Đây là Hợp đồng trọn gói cho tất cả các công việc được mô tả trong tài liệu hợp đồng, bản vẽ và tiêu chuẩn kỹ thuật và sẽ không được đánh giá lại hoặc đánh giá lại lần cuối. Đơn giá nêu trong khối lượng đính kèm được coi là cố định trong suốt thời gian của Hợp đồng và bất kỳ thời gian gia hạn nào mà Chủ đầu tư chấp thuận và được Nhà thầu chính xác nhận. Nhà thầu phụ không được quyền yêu cầu hoặc nhận bất kỳ sự tăng giá nào do sự biến động về giá cả hoặc chi phí nguyên liệu, lao dộng, nhà máy, thiết bị, nhiên liệu, tài chính, tỷ giá hối đoái …. Trong suốt thời gian hợp đồng. Nhà thầu phụ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn rủi ro do trượt giá.

## 3.3        Trong tường hợp bổ sung thêm hạng mục công việc, giá trị hợp đồng sẽ được thay đổi và điều chỉnh giá bằng Phụ lục hợp đồng tương ứng.

## Hợp đồng không phát sinh nếu không có sự chấp thuận phát sinh tương ứng như vậy từ Chủ đầu tư. Đối với công việc không được liệt kê trong bảng khổi lượng nhưng phù hợp với yêu cầu thiết kế của dự án, bản vẽ thiết kế kèm theo Hợp đồng này thì Bên B phải thực hiện và không được yêu cầu thanh toán thêm.

## Bảng tổng hợp giá trị hợp đồng:

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |
| VAT 10% |  |  |  |  |  |  |
| TỔNG CỘNG (SAU THUẾ) |  |  |  |  |  |  |

# thời hạn hoàn thành công việc

## Ngày hoàn thành toàn bộ các công việc trong hợp đồng là :  ……./…../20……

# ĐIỀU KHOẢN CHUNG

## Hai Bên cam kết tuân thủ Hợp đồng đã ký.

## Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Đại diện hai Bên ký Hợp đồng.

## Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên giữ 01 (một) bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B

PHẦN 1

ĐIỀU KIỆN RIÊNG CỦA HỢP ĐỒNG

- BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN

| STT | HẠNG MỤC | ĐIỀU KHOẢN | NỘI DUNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nội dung công việc | ĐIỀU 2 |  |
| 2 | Tiến độ thi công | ĐIỀU 3 |  |
| 3 | Bảo lãnh thực hiện hợp đồng | ĐIỀU 8 |  |
| 4 | Bảo lãnh tạm ứng | ĐIỀU 8 |  |
| 5 | Tạm ứng | ĐIỀU 8 |  |
| 6 | Thanh toán tạm | ĐIỀU 8 |  |
| 7 | Thời gian làm hồ sơ thanh toán | ĐIỀU 8 |  |
| 8 | Thời gian thanh toán kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ | ĐIỀU 8 |  |
| 9 | Tiền giữ lại | ĐIỀU 8 |  |
| 10 | Thu hồi tạm ứng | ĐIỀU 8 |  |
| 11 | Thanh toán quyết toán | ĐIỀU 8 |  |
| 12 | Tỷ lệ giữ lại bảo hành | ĐIỀU 8 |  |
| 13 | Thời gian bảo hành | ĐIỀU 12 |  |
| 14 | Các điều khoản phạt, làm lại, khắc phục và sửa chữa sai sót/vi phạm | ĐIỀU 10 |  |

Những nội dung không đề cập trong bảng tóm tắt các điều kiện cơ bản tham chiếu theo PHẦN 2: ĐIỀU KIỆN CHUNG của Hợp đồng

- BẢN VẼ THI CÔNG, SHOPDRAWING VÀ MẪU DƯỢC DUYỆT (theo file đính kèm)

- TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT/ QUY TRÌNH THI CÔNG (theo file đính kèm)

- BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (theo file đính kèm)

- CÁC TÀI LIỆU KHÁC KÈM THEO CỦA HỢP ĐỒNG CHÍNH